## Slide 1
SOFTWARE PROJECT INITIATION
SOFTWARE PROJECT PLANNING & Development
Project Name: Morpheus
Team leader name: Bathily Yahaya
Team members names: Yahaya – Yaakoub – Vitalii – Astadjam - Celia
Project Duration | 3 mois | University: | Corse | Semester 1 | Part I
Project Type | Scolaire | Supervisor | Sshokouh | Semester II | Part II

## Slide 2
TABLE OF CONTENTS | 
SOFTWARE PROJECT INITIATION | TABLE OF CONTENTS
WHY
PROJECT OBJECTIVES
& BENEFITS
WHAT
IN-SCOPE
& OUT-OF-SCOPE
WHEN
TIMELINE & MILESTONES
WHO
PROJECT ORGANIZATION
WHAT IF
RISK REGISTER

## Slide 3
WHO | PROJECT ORGANIZATION
WHO
PROJECT ORGANIZATION
Yahaya
–––––––––––
Chef de projet + développeur
Yaakoiub
–––––––––––
développeur
Astadjam
–––––––––––
développeur
Celia
–––––––––––
développeur
Vitalli
–––––––––––
développeur

## Slide 4
WHY | PROJECT OBJECTIVES & BENEFITS
OBJECTIVES | BENEFITS
• 1: Création de l’interface mobile • 2: Création de l’api • 3: Détection des points à partir des vidéos … | Faciliter le processus d'intubation trachéale à partir d’une application mobile fournissant le meilleur outil à utiliser à partir d’une vidéo prise
WHY

## Slide 5
WHAT | IN-SCOPE & OUT-OF-SCOPE
IN-SCOPE | OUT-OF-SCOPE
• Authentification • Capture de vidéo limitable dans le temps • Vérification de position face sur la caméra • Détection des points à partir de vidéos • Sécurisation des données … | …
WHAT

## Slide 6
WHEN | TIMELINE
WHEN
Milestone 1
01/02
Milestone 3
05/ 02
Milestone 5
16/02
Milestone 2
05/02
Milestone 4
13/02
Milestone 6
09/04
TIMELINE

## Slide 7
WHEN | MILESTONES
WHEN
MILESTONES
DATE | MILESTONE | ASSIGNEE | STATUS | COMMENTS
1 / 02 | Définir le format de retour des fonctions du back end pour l'api | Yaakoub + Vitalli | Done | 
05/ 02 - 15/02 | Création de l’api | Vitqlli + Yahaya | In progress | 
05/02 - 13/02 | Création des composants de l’application mobile | Astadjam + Celia | In progress | 
13/ 02 - 7/04 | Détection des points | Yaakoub + Yahaya + Vitalii + Celia + Astadjam | To do | Astadjam et celia rejoindront cette partie après le 21/02
16/02 - 10/03 | Création des pages de l’application mobile avec vérification des positions | Astadjam + celia + yahaya | To do | Yahaya participera sur cette partie du projet lors de la phase d’implémentation des fonctions de vérification de position
09 / 04 | Rédaction du rapport fin du projet | Celia + Astadjam + Yahaya | To do | 

## Slide 8
WHAT IF | RISK REGISTER
WHAT IF
RISK REGISTER
RISK | SEVERITY | LIKELIHOOD | RISK LEVEL | MITIGATIONS / WARNINGS / REMEDIES
Ne pas réussir à limiter la dimension de la caméra |  |  |  | 
Ne pas réussir à avoir la distance entre la personne filmée et la caméré |  |  |  | 
Intolerrable
Intolerrable
POSSIBLE
MEDIUM
MEDIUM
POSSIBLE

## Slide 9
WHAT IF | RISK REGISTER
Specification
Le projet morpheus ayant pour but de prédire la difficulté d'intubation trachéale.
Objectif : Création d’une application mobile servant à la détection
Description :
- S’authentifier sur l’application (permettre de sauvegarder la session)
- Prendre des séquences vidéos via l’application mobile
- Affichage des résultats sur l’application mobile
- Détection des points du visage sur les séquences vidéos
- Détection des points sur les séquences vidéos de profil
- Calcul des distances entre les points utiles
- Récupérer le meilleur outil à partir des résultats de calcul